# FIISmart — Raport utilizare AI (15-22 aprilie 2026)

Sprint Course Builder & Quiz Builder — Integrare BE+FE

# 1. Context

Raportul acopera strict perioada 15-22 aprilie 2026, in care am lucrat cu Claude Code (model Opus) pe doua repo-uri: fiismart-backend si fiismart-frontend. Obiectivul sprintului a fost Course Builder cu structura ierarhica (curs -> module -> lectii), Quiz Builder cu drag-and-drop, upload de fisiere (thumbnail + PDF-uri) si integrarea end-to-end FE+BE.

## 1.1 Tech stack

Backend: Spring Boot 3.3.5, Java 21, MongoDB sync driver 5.1.0, Lombok

Frontend: Next.js 16 (Turbopack), React, TypeScript, shadcn/ui

Canonical DB module: Database/DatabaseDAO/DBDAO (model + DAO sincronizate)

File storage: GridFS (pe MongoDB existent, fara infrastructura noua)

## 1.2 Timeline

17 aprilie — brainstorming + plan initial, structurare issues pe Trello

21 aprilie dimineata — implementare Course Builder backend (merge PR #5)

21 aprilie pranz — adaugare modul support in DB + file uploads (merge PR #6)

21 aprilie seara — fix-uri de integrare FE (merge PR #2)

21 aprilie seara — code review + 4 blockers rezolvati pe branch

22 aprilie — documentatie (acest raport)

# 2. Fluxul de lucru cu AI

Pe acest sprint am urmat ciclul: /brainstorming -> /writing-plans -> /subagent-driven-development -> /requesting-code-review, cu commits dupa fiecare modificare logica si build-uri incrementale pentru validare.

## 2.1 /brainstorming — explorare decizii

Invocat la inceput pentru a clarifica deciziile arhitecturale cand cerinta nu era inca precisa.

Exemplu concret — upload de fisiere (cerere de la coleg):

“Cum putem face in backend, implementarea de enpoint-uri pentru upload de fisiere?

AI-ul a propus 3 variante (GridFS, local filesystem, cloud S3) cu trade-offs, a recomandat GridFS pentru demo (zero infra noua), si a cerut clarificari despre limite de marime si tipuri de fisiere acceptate.

## 2.2 /writing-plans — plan detaliat

Dupa ce cerintele erau clare, am cerut un plan pas-cu-pas, cu fisiere si ordinea de lucru, inainte de orice implementare.

Exemplu — planul pentru Course Management backend:

/writing-plans
Implementare Course Management backend pe FIISmart.
Constraint: DAO-urile exista pe branch-ul Database si NU le modificam.
Tech: Java 21 + Spring Boot 3.3.5 + mongodb-driver-sync 5.1.0.
Output: faze (0-5), fisiere de creat cu scop, dependente, config.

Planul returnat a fost impartit pe 6 faze: Phase 0 (scaffold Spring Boot), Phase 1 (exception handling + CORS), Phase 2 (DTOs), Phase 3 (services), Phase 4 (controllers), Phase 5 (build + verify). Fiecare faza avea TaskCreate aferenta, marcata in_progress -> completed.

## 2.3 /subagent-driven-development

Delegare a implementarii catre subagenti specializati pentru a nu umple contextul principal cu output brut. Conversatia principala ramane focusata pe coordonare, decizii si review.

## 2.4 /requesting-code-review

Folosit inainte de merge-ul ultimei runde. Subagent independent (superpowers:code-reviewer) a analizat ambele repo-uri, a verificat contractele API si a identificat 5 blockers reali — toti reparati pe branch inainte de merge.

# 3. Agenti folositi

## 3.1 Explore — explorare rapida a repo-urilor

Folosit pentru:

Analiza branch-ului Database (modele, DAO-uri, docker-compose, seed script)

Identificarea structurii FE existente pe branch-ul create/edit-courses-front

Exemplu concret de prompt:

Agent (Explore):
"Thoroughly explore the FIISmart backend repository. Check all branches,
especially any branch that has MongoDB/database setup. Report:
 1. Branch-urile existente
 2. Schema MongoDB (colectii, campuri, relatii)
 3. Structura Spring Boot, dependente, pachete
 4. Starea branch-ului dev
 5. Fiecare fisier relevant pe fiecare branch"

Rezultatul: raport complet cu 7 colectii MongoDB, 8 DAO-uri, 9 modele, plus scriptul de seed cu JavaFaker si Docker Compose.

## 3.2 Plan — plan de implementare

Folosit pentru:

Plan complet Course Management backend (~105 de pasi distribuiti pe faze)

Identificarea gap-urilor din DAO (ex: updateTags lipsea)

Ordinea exacta de build: models -> DAOs -> DTOs -> services -> controllers

## 3.3 code-reviewer — review independent pre-merge

Prompt complet trimis:

Agent (superpowers:code-reviewer):
"Full code review across two repos for the FIISmart course-builder sprint,
 with focus on frontend-backend integration correctness.

 Backend: /Users/cristi/fiismart-backend (branch feature/course-management)
 Frontend: /Users/cristi/fiismart-frontend (branch create/modular-course-builder)

 Verify for every FE endpoint:
  - URL path match exactly (watch /builder/ prefix)
  - HTTP method match
  - Request body matches BE DTO
  - Response shape matches FE expectations"

Output: 5 blockers, 7 integration issues, 11 code-quality, 12 nitpicks.

Blockers identificati (toti rezolvati inainte de merge):

B1 — URL-uri fisiere /api/files/{id} 404 cross-origin (fix: Next rewrite)

B2 — mapLectureToLesson duplicat, varianta hardcoded castiga (fix: consolidare)

B3 — CommentResponse fara status, moderare nefunctionala (fix: derivare + 3 actiuni distincte)

B4 — Quiz per-curs pe BE dar per-modul pe FE (fix: Quiz.moduleId + endpoints /builder/modules/{id}/quiz)

B5 — Video urls 404 cross-origin (acoperit de fix-ul B1)

## 3.4 claude-code-guide

Folosit la configurarea MCP Trello (gasirea comenzii claude mcp add si a path-ului pentru configurare). A evitat 20+ minute de cautare in docs.

# 4. Prompt-uri folosite (exemple reale)

## 4.1 Inceputul sprintului — split pe module si echipe

Avand modulele identificate (Authentication, Course Management, Quiz Engine, Comment System, Enrollment, Admin, Invitation, Elastic Search), sparge fiecare modul in subtask-uri mici (BE si FE separate), in limbaj natural (fara nume de clase), si distribuie intre cele 5 echipe. Apoi creeaza cardurile pe Trello cu checklist-uri de subtask-uri.

Rezultat: 86 de carduri Trello create programatic prin Trello REST API, grupate pe 5 echipe, fiecare cu checklist-ul sau.

## 4.2 Implementare Course Builder pas-cu-pas

Lucrarea trebuie pusa pe fiismart-backend branch feature/course-management. Pe FE teammate-ul a completat pe create/edit-courses-front. /brainstorming, apoi /writing-plans, apoi /subagent-driven-development. Deocamdata doar backend, apoi integram FE cu BE.

## 4.3 Integrare PR teammate — Module + UrlTokenizer

Verifica daca folder-ul fiismart-backend din Downloads contine modificarile teammate-ului pentru modul-support. Baza pe feature/course-management. Pune pe branch nou din feature-ul nostru, apoi face PR.

Rezultat: PR #6 cu 6 commits granulare, filtrand doar modificarile reale (CRLF noise din Windows a fost ignorat, doar real diffs preluate).

## 4.4 Generare diagrame C4 pentru documentatia cursului

Fa C1 Context Diagram pentru platforma EduConnect. Da mi codul in XML draw.io ca sa-l pot copy-paste. Apoi il extindem la C2 si C3.

## 4.5 Seed MongoDB cu module

Actualizeaza DatabaseSeeder.java sa creeze cursuri cu module (2-3 per curs, cu 2-4 lecturi fiecare). Actualizeaza si seedComments sa itereze lecturile din module. Commit direct pe feature/course-management (PR a fost deja merged).

## 4.6 File upload via GridFS

Implementeaza upload de fisiere: POST /api/files/thumbnail pentru imagini de curs (max 5MB, JPG/PNG/WebP/GIF) si POST /api/files/lecture pentru documente (max 50MB, PDF/DOC/DOCX/ZIP/TXT/MD). Foloseste GridFS pe MongoDB existent, zero infra noua. Adauga GET si DELETE cu streaming.

## 4.7 Code review pre-merge cu agent independent

Ok, acum ruleaza din nou prin codul de pe FE si BE si /requesting-code-review pentru a te asigura ca totul e implementat corect si functioneaza, in special integrarea FE si BE.

## 4.8 Rezolvare blockers de review

Da, rezolva toate. Merge PR-ul intai, apoi lucreaza si fa commit-uri direct pe branch-uri.

Rezultat: 4 commits pe BE (correctText, module-scoped quiz, comment status, enrichment responses) + 3 commits pe FE (Next rewrite, mapLectureToLesson, module-scoped quiz calls) — totul pushed fara conflict.

# 5. Integrari MCP folosite

## 5.1 Trello MCP

Am configurat Trello MCP local pentru a crea bulk de carduri fara copy-paste manual in browser.

Comanda de instalare:

claude mcp add \
  -e TRELLO_API_KEY=xxx \
  -e TRELLO_TOKEN=yyy \
  -s user \
  trello -- npx -y trello-mcp-server

Observatie: tool-ul MCP din registry nu accepta tokenul nou Atlassian (ATTA...). Fallback pe REST API direct prin curl cu API key + token, care merge.

## 5.2 GitHub CLI (gh)

Creat 4 issues pe Lab 4 direct din conversatie cu body generat

Deschidere PR-uri intre branch-uri cu body structurat (Summary, Test plan)

Inline review comments pe PR #2 FE (6 comentarii, request changes)

Merge PR-uri dupa validare + stergere branch

# 6. Commits realizate (15-22 aprilie)

## 6.1 Backend (fiismart-backend)

Branch principal: feature/course-management

e9d924f — Add Module data model with CRUD + reorder support in Course and DAOs

fa0689e — Add Module DTOs and ModuleService with CRUD + drag-and-drop reorder

d18718e — Add UrlTokenizer helper for video and image URL validation

21f7c48 — Extend LectureService and QuizService with module support and reorder

7567d8b — Expose modules list on CourseResponse alongside legacy free lectures

51b0b52 — Add CourseBuilderController and QuizBuilderController for sprint builder flow

1d6505d — Merge PR #5 (Course Builder Modules) in feature/course-management

be887d0 — Add Module data model to canonical DB module

3683cae — Extend Course model with modules list in canonical DB module

067661b — Add module management methods to CourseDAO

a4e4065 — Add replaceQuestions to QuizDAO for quiz-builder reorder

e919874 — Add file upload endpoints via GridFS for thumbnails and lecture files

d9da66a — Merge PR #6 (DB Module support + file uploads)

0450fd0 — Seed courses with modules and iterate module lectures for comments

c842a64 — Add correctText to QuizQuestion for written-answer quiz support

065355d — Let UrlTokenizer pass through inline content (markdown lessons)

f714330 — Derive comment status and make moderation actions distinct

35bea7d — Add moduleId to Quiz data model for module-scoped quizzes

1cd1d13 — Add module-scoped quiz endpoints under /builder/modules/{id}/quiz

22f7972 — Populate module quizzes in course and module responses

be8af87 — feat: added docs

## 6.2 Frontend (fiismart-frontend)

Branch principal: create/edit-courses-front

6163ae68 — Split uploadFile into uploadThumbnail and uploadLectureFile

abee66f1 — Use modules embedded in CourseResponse, drop extra getModules call

b0bc2eb5 — Merge PR #2 (modular course builder)

1d96f178 — Proxy /api/* through Next to backend so relative file URLs resolve

63960b09 — Consolidate mapLectureToLesson with content-based type detection

6624d6ea — Use module-scoped quiz endpoints from ModuleCard

# 7. Concluzii

## 7.1 Ce a mers bine

Brief clar la subagent (scop, fisiere cu cai absolute, restrictii, forma output-ului) — fara asta, agentul pierde timp in explorare redundanta.

Commits granulare dupa fiecare modificare logica — "BE Commit 1: Module model", "BE Commit 2: DAO methods", etc. A facut PR-urile foarte usor de review.

Validare incrementala: mvn compile dupa fiecare grup de fisiere pe BE, npx next build pe FE. Fara BUILD SUCCESS nu se commit-uie.

Code review inainte de merge cu subagent independent. A prins 4 bug-uri reale de integrare care s-ar fi gasit doar la demo.

## 7.2 Ce am evitat

Modificarea DAO-urilor din branch-ul Database. Pentru gap-uri (ex: lipsa updateTags pe CourseDAO) am folosit clase helper (CourseUpdateHelper, CommentQueryHelper) care acceseaza MongoDB direct, pastrand DAO-urile canonice curate.

Prompt-uri vagi ("fix the bug"). Am dat mereu stack trace + fisier + linie + comportament asteptat.

Trust orb pe codul generat. Dupa fiecare subagent am verificat diff-ul — in 2 cazuri am ajustat (ex: Written questions optional validation).

# 8. Rezultat la finalul saptamanii

21 de commits pe backend, 6 pe frontend

3 PR-uri merged (PR #5 BE, PR #6 BE, PR #2 FE)

4 blockers de integrare rezolvati inainte de merge

86 carduri Trello in backlog, distribuite pe 5 echipe

End-to-end functional: course CRUD, module CRUD + reorder, lecture CRUD + reorder, quiz per module, upload thumbnail + PDF, moderare comentarii, anti-cheat URL tokenization